上海国际人类表型组研究院

询价通知书

兹有上海国际人类表型组研究院（下称：“采购人”）人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目，现向供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、项目基本情况：

1.项目名称：上海国际人类表型组研究院人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目

2.项目内容：等级保护咨询服务和测评

3.项目最高限价：低于人民币壹拾万零叁仟元整。

4.服务期：竞价完成后7天内完成合同拟写并交付采购人审核，并按合同要求完成服务。

5.提供服务地点：上海国际人类表型组研究院采购人指定的地点。

6.质量和技术要求：

要求本阶段完成后，输出一套信息系统的定级备案材料，包括但不限于：《信息系统等级保护备案表》、《信息系统等级保护定级报告》、《信息系统等级保护备案补充表》、《安全建设方案》、《单位机构管理制度》。

6.1 咨询与预测评

咨询：要求提供人类表型组精密测量信息化集成平台（后简称“系统”）从定级备案到通过等保的全生命周期的咨询服务。

预测评：要求调研系统，并进行渗透漏扫和预测评，出具《漏洞扫描报告》、《渗透测试报告》、对标准测评项对比《差距性分析》和《整改方案书》。

6.2 建设整改

系统安全加固：要求针对漏洞扫描、渗透测试、APP安全检测及测评指标项中的高中低危风险项提供专业的修复建议及落地的加固服务。

应用层修复：要求对应用层代码进行验证与测试，解决等保中涉及的高危项目。

安全基线核查配置：要求提供对测评系统主机基线的配置与加固服务。

安全产品配置：要求提供并部署符合等保要求的安全产品，帮助系统顺利通过三级等级保护测评。

管理制度体系建设：要求提供管理制度体系建设咨询服务和方案设计，以及对制度、文档等进行补充完善等服务。

要求实施逻辑隔离：

安全区域划分：合理的对物理环境和云系统上环境进行安全域划分；

逻辑隔离：云系统上为部署WAF、防火墙、堡垒机进行安全防护及访问控制设计满足需求方要求的技术方案；

安全运维：为云系统端划分运维网段，设置访问控制策略仅允许运维网段访问云上系统。

6.3 正式测评

要求咨询服务商协调等级保护测评机构进场开展人类表型组精密测量信息化集成平台等级测评工作，并保障最终通过等级保护测评。取得测评机构出具的《网络安全等级保护测评报告》。

7.验收方式：

（1）验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、国家有关的质量标准规定、【测评报告和三级等保证书】，均为验收依据。

（2）服务验收：服务完成后由双方对照服务清单及技术要求进行验收。

8.售后服务要求：为本项目免费提供不少于1年的咨询服务。

9.合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

10.符合条件的供应商，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

11. 报价方必须提供服务质量承诺，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购人确认。

12. 本次询价为整体服务报价，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务的详细参数，报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

二、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的服务和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人且本项目不接受联合体报价；

（2）供应商必须具有相应的售后服务能力；

（3）参加本次采购前三年内，供应商没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或商业贿赂、职务类犯罪的情形。

2. 供应商须密封递交资料（一式三份）如下：

（1）主体资格证明文件（提供营业执照及其他证明材料并加盖公章）；

（2）法人代表授权书及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距询价时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的技术和专业技术能力的证明材料）；

（5）需提供信息安全服务资质认证证书或同等的证书文件；

（6）参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起）在经营活动中无重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（7）提供近似或相同项目的成功案例。

（8）以上材料除提供纸质版外，还应以U盘方式提供完整电子版。

3. 出现下列情况之一者，竞价申请无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）询价响应内容、技术标准、服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供资质证明材料、询价响应文件、报价表、服务实施计划。

三、项目报价：

本项目在各报价单位符合采购需求、质量和服务相等的前提下，综合报价金额、项目周期的原则确定供应商。

- 询价项目报价文件提交时间及地点：

截止时间：2022年8月 15 日下午16:00，逾时作自动放弃。

地点：上海市杨浦区国霞路258号1207室

项目咨询电话：15900910095 联系人：韩老师

- 付款方式

阶段一
    自合同生效、协助客户完成定级备案提交、现场咨询整改服务进场后，在测评实施前甲方收到乙方提供的等额合法有效增值税专用发票的7个工作日内，甲方向乙方支付本合同总服务费金额的【40%】作为首付款；
    阶段二
    在乙方按附件一的要求完成第二阶段服务内容，测评老师入场开展测评工作后，通过测评并提交电子版测评报告之后，甲方收到乙方开具的等额合法有效增值税专用发票的7个工作日内，向乙方支付本合同总服务费金额的【40%】作为第二笔款项；

阶段三
    在甲方收到等保保护备案证明之后，甲方收到乙方开具的等额合法有效增值税专用发票的7个工作日内，向乙方支付本合同总服务费金额的【10%】作为第三笔款项；

阶段四

一年服务期满之后，甲方收到乙方开具的等额合法有效增值税专用发票的7个工作日内，向乙方支付本合同总服务费金额的【10%】作为尾款。

上海国际人类表型组研究院

2022年8月3日

附件1：

投标报价表

项目名称：人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目

投标人名称：                                采购编号：GBY-ZC-2022-005

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 项目总价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目 | 项 | 1 |  |  |

注：除该份投标报价表外，还要附招标人提供的分项报价清单进行报价！

投标人代表签字：

联系电话：

单位盖章：

日    期：

附件2：

| 分项服务报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目 项目编号：GBY-ZC-2022-005 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 等级保护三级系统正式测评 | 由上海市等级保护测评机构开展等级保护测评工作，测评内容包括：安全管理测评，物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全等方面的测评，出具《网络安全等级测评报告》等输出物。 | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 提供三级系统从备案至达到测评要求的咨询服务 | 1.系统梳理与调研：协助梳理信息基础设施资产，形成测评所必须的《信息系统基础调查表》。2.系统风险评估：结合工具+人工等技术手段，对信息资产所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及信息系统风险的可能性进行全面的安全评估，输出《漏洞扫描报告》，并提出针对性的解决方案。3.系统整体差距性分析：包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和安全管理等10个方面。针对被测评的系统，出具《差距性分析报告》与《整改方案书》。4.系统安全加固咨询：按照三级等保的标准，根据差距性分析提供专业的系统安全加固意见，包含对风险评估、测评指标项目的高中低危风险项的修复技术咨询服务。5.管理制度和文档体系的更新、撰写、补充及完善。相关管理、技术文档资料的汇总、撰写等文档落地工作。 | / | / |  |  |  |
| 3 |  | 安全建设整改 | 系统安全加固落地：按照三级等保的标准，根据《差距性分析》、《漏洞扫描报告》、《渗透测试报告》、《整改方案》提供专业的系统安全加固意见，并采用技术手段，从应用、网络、主机、数据库等层面进行加固落地；包含对测评指标项目的高中低危风险项的修复及落地技术服务。 安全基线与安全配置：针对系统资产开展基线检查，结合用户安全管理要求，配置合理的基线标准，全盘对系统资产中的安全设备、网络设备、数据库、中间件等进行基线检查并进行安全配置，防范安全风险。 网络安全架构升级加固：协助进行安全域划分，在网段的边界处设置访问控制策略。对网络架构进行安全加固升级，完善网络设备和安全设备的相关配置，以期适应等级保护要求；梳理并修正运维环境下的不符合项目。 主机基线配置与开发代码层面修复验证测试：提供对信息系统的主机基线配置与加固，对开发层面代码修复部分进行多次验证与测试，彻底解决等级保护涉及的高危、中危项目。 安全管理制度：管理制度和文档体系的整改、更新、撰写、补充及完善。相关管理、技术文档资料的汇总、撰写等文档落地工作。 输出文档：《信息安全方针及安全策略》、《文件评审及发布制度》、《信息安全领导机构组成与职责》、《授权及审批管理制度》、《安全建设和审核管理》、《信息系统人员管理制度》、《信息安全培训管理》、《第三方安全管理规范》、《总体安全建设规划书》、《办公环境保密管理制度》、《资产安全管理制度》、《网络安全管理制度》、《系统安全管理制度》、《安全事件报告和处置》等一些列文档及过程文档。 安全物理环境：针对机房出入口应配置物理访问控制，控制、鉴别和记录进入的人员；对关键设备实施电磁屏蔽；为系统内所有重要设备及通信线缆设置明显的不易去除的标签；建设符合三级等保的安全物理环境。 安全区域边界：限制网络设备的访问控制规则，避免无关用户对设备的访问；采用专用网络协议或加密协议进行数据传输；在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；完善设备审计记录内容，对设备的配置管理操作行为、重要的业务操作等行为进行审计保障及时发现网络攻击行为，避免造成系统信息泄漏或损坏 安全计算环境：对信息系统定期进行扫描工作，对可能潜在的攻击行为进行检测；根据客户需要对系统用户口令设置口令定期更换功能；对用户登录失败或超时自动退出采取必要的安全措施；对可登录服务器的管理终端地址进行限制，仅允许特定的地址登录；通过以上措施保障安全计算环境的安全。 安全管理中心：划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控；对服务器、日志、数据的集中管控；对网络链路、安全设备、网络设备、服务器等的运行状态监控的集中管控；对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 四防加固：关闭不必要的端口，如： 445、135、139等，远程管理端口3389、22只针对可信的IP段开放；使用高强度管理口令 ；升级操作系统和应用插件，开展漏洞扫描，及时修复漏洞；重要数据定期备份；开启关键日志收集功能，为安全事件的追溯提供基础。针对系统资产开展基线检查，结合用户安全管理要求，配置合理的基线标准，全盘对系统资产中的安全设备、网络设备、数据库、中间件等进行基线检查并进行安全配置，防范安全风险。 | / | / |  |  |  |
| 4 |  | 等级保护三级系统维护服务 | 提供一年信息安全服务：在我方遇到信息安全问题时，中标方即组织技术力量提供上门及咨询协助服务。包括勒索病毒处理、常规病毒木马处理、网络黑客攻击、系统瘫痪应急、数据备份与恢复应急等中标方根据不同安全产品的特点、网络结构特点给出专业的建议。 | 年 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 人类表型组精密测量信息化集成平台等级保护项目招标评价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 总分值 | 评分标准 | 评委打分 厂商 |
| 1 | 价格 | 30 | 以所有有效投标人的评标价的算术平均值为基准价； 当投标人的评标价小于等于基准价时，得满分30分； 当投标人的评标价大于基准价时，每上偏1%（以基准价为基数）扣0.5分（不足1%时按1%计算）。 |  |
| 2 | 技术 | 30 | 1、分析理解掌握项目需求，并根据以往项目经验，对系统需求有指导性、建设性意见和建议。综合评价，10分，如投标方此项未做说明得0分。 |  |
|  |  |  | 2、项目实施方案完全满足项目需求（包括软件、硬件、实施等）。综合评价，10分，如投标方此项未做说明得0分。 |  |
|  |  |  | 3、具有履行合同所必需的设备（系统）或专业技术能力（提供履行合同所必需的技术和专业技术能力、人员的说明和证明材料）。综合评价，10分，如投标方此项未做说明得0分。 |  |
| 3 | 服务 | 10 | 1、有完善的售后服务方案，包括售后服务内容和标准，故障响应支持、电话及现场技术支持等。综合评价，5分，未做此项说明0分。 |  |
|  |  |  | 2、具有应急服务保障机制。3分，未做此项说明0分。 |  |
|  |  |  | 3、承诺免费服务一年，含上门服务。2分，未做此项说明0分。 |  |
| 4 | 商务 | 10 | 1、业绩：近三年有类似项目的经历及质量（提供合同复印件）综合评价。3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 2、经营状况：根据投标人财务状况报告及良好情况（至少包括资产负债表和利润表）综合评价。3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3、提供信息安全服务资质认证证书或同等的证书文件及资质情况综合评价。3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4、标书总体质量（包括编排有序，内容简明扼要，对招标文件响应程度等方面）综合评价。1分。 |  |
| 5 | 项目周期 | 20 | 自收到甲方项目正式启动通知之日起，交付周期为90个日历天的，得20分。 交付周期为120个日历天的，得10分。 交付周期超过120个日历天的，得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 说明： 评委根据项目投标书情况打分，打分完毕后合计计算并形成中标决议，中标决议报研究院审定。 单位： 部门： 评分人： |  |  |  |  |